Рудаков Владислав

12.02.2023

САЙТ MALINOVKA-NORD.RU

ОТЧЕТ ПО ТЕСТИРОВАНИЮ

Оглавление

[Описание процесса тестирования 2](#_Toc127190480)

[Краткое описание 3](#_Toc127190481)

[Статистика по ошибкам 3](#_Toc127190482)

[График работ 4](#_Toc127190483)

# Описание процесса тестирования

Сайт <http://malinovka-nord.ru> был протестирован специалистом по тестированию Рудаковым В.В. в ОС Windows 10.

Тестирование осуществлялось методом черного ящика:

- Функциональное тестирование;

- Тестирование пользовательского интерфейса;

- Юзабилити-тестирование;

-Тестирование кроссбраузерности.

Все вышеперечисленные виды тестирования были выполнены согласно документу «Чек-лист+Баг-репорт Малиновка Рудаков В.».

Другие виды тестирования не проводились.

# Краткое описание

Сайт **malinovka-nord.ru** НЕ прошел успешное тестирование. Одна и основных функциональностей неработоспособна.

Существующие проблемы в web-сайта имеют 1 мажорный дефект, 3 тривиальных дефекта и 1 незначительный дефект.

# Статистика по ошибкам

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Количество | Важность | | | | |
| Блокирующие | Критические | Мажорные | Незначительные | Травиальные |
| Найдено | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Исправлено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проверено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отклонено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Открыто заново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# График работ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задачи** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Время работы** |
| 1 | Блок-схема | 04.02.23 | 04.02.23 | 1 день |
| 2 | Тест-план | 05.02.23 | 05.02.23 | 1 день |
| 3 | Чек-лист | 05.02.23 | 11.02.23 | 6 дней |
| 4 | Баг-репорты | 11.02.23 | 12.02.23 | 2 дня |
| 5 | Отчет по тестированию | 12.02.23 | 12.02.23 | 1 день |